UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS (ISR-401) - PE4

RFC-01 - SOLICITUD DE CAMBIO | RESOLUCIÓN FINAL DEL CCB

| Proyecto | Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física (SICST) |
| --- | --- |
| Versión base del ERS | 2A-Fagan-v3 |
| Fecha de solicitud | 09/08/2026 |
| Solicitante | Equipo PE4 - SICST |
| Tipo de cambio | Alcance - nuevo requisito funcional |
| Título | Gestionar estado y escalamiento de alertas terapéuticas |
| Estado del documento | Validado y firmado en reunión CCB del 09/08/2026 por Zoom (9:15–10:13; 58 minutos) |

1. Origen y requisito afectado

Conflicto real detectado durante la inspección Fagan (D-01). RF-28 generaba alertas, pero el flujo posterior de atención no quedaba definido.

Requisito(s) afectado(s): RF-28 - Generar alertas terapéuticas

2. Cambio propuesto

Agregar RF-33 - Gestionar estado de alertas terapéuticas. El fisioterapeuta podrá cambiar el estado de cada alerta entre Pendiente, Revisada y Atendida. Mientras permanezca Pendiente, la alerta conservará paciente, causa, fecha y hora y continuará visible en el seguimiento del paciente.

3. Análisis de impacto

| Requisitos/artefactos impactados | RF-28, RF-29, CU-08, módulo Seguimiento/Alertas, dashboard del fisioterapeuta, entidad o estructura de Alerta, matriz de trazabilidad y pruebas del flujo de alertas. |
| --- | --- |
| Costo estimado | 6 horas-persona |
| Riesgo asociado | Medio |
| Versión resultante | 2A-CCB-v4 |

4. Resolución del CCB

APROBADO

El cambio aporta trazabilidad al ciclo de vida de las alertas y resuelve una necesidad coherente con el seguimiento terapéutico. Se mantiene el alcance académico y se evita interpretar el escalamiento como atención médica de emergencia.

5. Votación y argumentos

| Integrante | Rol CCB | Voto | Argumento resumido |
| --- | --- | --- | --- |
| Angelo Zambrano | Presidente + Analista | A favor | El cambio mejora la trazabilidad funcional del seguimiento y tiene impacto controlable. |
| Anderson | Representante del cliente | A favor | Permite al fisioterapeuta distinguir alertas pendientes de las ya revisadas o atendidas. |
| Frixon Morán | Desarrollador | A favor | Es técnicamente viable con un cambio moderado en datos, interfaz y pruebas. |

6. Acciones derivadas

| Acción | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- |
| Agregar RF-33 al catálogo y a la priorización MoSCoW. | Angelo | Antes de publicar la nueva línea base |
| Actualizar CU-08, trazabilidad y dashboard del fisioterapeuta. | Angelo + Anderson | Antes de publicar la nueva línea base |
| Actualizar modelo/estructura de alerta y definir pruebas. | Frixon | Antes de publicar la nueva línea base |

7. Validación de la resolución

La resolución fue validada en la reunión CCB realizada el 09/08/2026 mediante Zoom, con hora de inicio 9:15 y hora de fin 10:13. Los integrantes confirmaron la decisión y los argumentos registrados y suscribieron el documento.

| Angelo Zambrano | Anderson | Frixon Morán |
| --- | --- | --- |