UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS (ISR-401) - PE4

RFC-02 - SOLICITUD DE CAMBIO | RESOLUCIÓN FINAL DEL CCB

| Proyecto | Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física (SICST) |
| --- | --- |
| Versión base del ERS | 2A-Fagan-v3 |
| Fecha de solicitud | 09/08/2026 |
| Solicitante | Equipo PE4 - SICST |
| Tipo de cambio | Calidad - requisito no funcional |
| Título | Definir tiempo de respuesta para generación y visualización de alertas |
| Estado del documento | Validado y firmado en reunión CCB del 09/08/2026 por Zoom (9:15–10:13; 58 minutos) |

1. Origen y requisito afectado

El ERS cuenta con métricas de rendimiento generales, pero no define un tiempo específico entre el evento que dispara una alerta y su visualización.

Requisito(s) afectado(s): RF-28 y RNF de eficiencia de desempeño

2. Cambio propuesto

Agregar RNF-13 - Tiempo de respuesta de alertas terapéuticas. En un entorno de prueba documentado y con conexión estable, al guardar una sesión que cumpla una condición de alerta, la alerta deberá quedar registrada y visible para el fisioterapeuta en un máximo de 2 segundos en al menos 9 de 10 ejecuciones del escenario.

3. Análisis de impacto

| Requisitos/artefactos impactados | RF-28, CU-08, RNF-02, módulo Seguimiento/Alertas, dashboard del fisioterapeuta, matriz de trazabilidad y pruebas de rendimiento. |
| --- | --- |
| Costo estimado | 4 horas-persona |
| Riesgo asociado | Bajo-Medio |
| Versión resultante | 2A-CCB-v4 |

4. Resolución del CCB

APROBADO CON CONDICIONES

La métrica mejora la verificabilidad del desempeño, pero el resultado depende del entorno de prueba. Se aprueba siempre que el equipo documente navegador, equipo, conexión y condiciones de ejecución, y trate el umbral como objetivo académico verificable.

5. Votación y argumentos

| Integrante | Rol CCB | Voto | Argumento resumido |
| --- | --- | --- | --- |
| Angelo Zambrano | Presidente + Analista | A favor con condición | La métrica es útil, pero debe quedar ligada a un entorno de prueba reproducible. |
| Anderson | Representante del cliente | A favor | Una alerta debe mostrarse oportunamente para que el seguimiento sea útil. |
| Frixon Morán | Desarrollador | A favor con condición | Es viable si se documentan las condiciones técnicas para evitar resultados ambiguos. |

6. Acciones derivadas

| Acción | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- |
| Agregar RNF-13 con el criterio de 2 segundos en 9 de 10 ejecuciones. | Angelo | Antes de publicar la nueva línea base |
| Documentar el entorno exacto usado para la prueba. | Frixon | Durante la verificación de RNF-13 |
| Actualizar trazabilidad y caso de prueba de rendimiento. | Anderson + Angelo | Antes de publicar la nueva línea base |

7. Validación de la resolución

La resolución fue validada en la reunión CCB realizada el 09/08/2026 mediante Zoom, con hora de inicio 9:15 y hora de fin 10:13. Los integrantes confirmaron la decisión y los argumentos registrados y suscribieron el documento.

| Angelo Zambrano | Anderson | Frixon Morán |
| --- | --- | --- |