UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS (ISR-401) - PE4

RFC-03 - SOLICITUD DE CAMBIO | RESOLUCIÓN FINAL DEL CCB

| Proyecto | Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física (SICST) |
| --- | --- |
| Versión base del ERS | 2A-Fagan-v3 |
| Fecha de solicitud | 09/08/2026 |
| Solicitante | Equipo PE4 - SICST |
| Tipo de cambio | Restricción / normativa |
| Título | Formalizar revocatoria del consentimiento para cámara, evidencias y acceso de terceros |
| Estado del documento | Validado y firmado en reunión CCB del 09/08/2026 por Zoom (9:15–10:13; 58 minutos) |

1. Origen y requisito afectado

El ERS ya contempla consentimiento previo, privacidad y control de acceso, pero no formaliza como restricción qué debe ocurrir cuando el paciente revoca el consentimiento.

Requisito(s) afectado(s): RNF-12, RES-02, RF-20, RF-26 y RF-32

2. Cambio propuesto

Agregar RES-15 - Revocatoria de consentimiento. Cuando el paciente revoque un consentimiento, el sistema impedirá nuevas capturas de cámara y nuevas evidencias asociadas a esa autorización y retirará los accesos de terceros que dependan de ella. Las evidencias previamente registradas no se eliminarán automáticamente sin un procedimiento institucional definido.

3. Análisis de impacto

| Requisitos/artefactos impactados | RNF-12, RES-02, RES-12, RF-20, RF-26, RF-32, CU-05, CU-07, módulo de privacidad/consentimiento, matriz de trazabilidad y pruebas de autorización. |
| --- | --- |
| Costo estimado | 5 horas-persona |
| Riesgo asociado | Medio |
| Versión resultante | 2A-CCB-v4 |

4. Resolución del CCB

APROBADO

El cambio fortalece la coherencia entre consentimiento, privacidad y acceso. Además, evita asumir reglas de eliminación de información que no han sido definidas por la institución.

5. Votación y argumentos

| Integrante | Rol CCB | Voto | Argumento resumido |
| --- | --- | --- | --- |
| Angelo Zambrano | Presidente + Analista | A favor | El cambio es coherente con las restricciones de privacidad existentes y mejora la trazabilidad normativa. |
| Anderson | Representante del cliente | A favor | El paciente debe poder retirar una autorización sin que continúen nuevas capturas o accesos. |
| Frixon Morán | Desarrollador | A favor | Es implementable mediante validaciones de consentimiento y permisos, sin requerir eliminación automática de datos previos. |

6. Acciones derivadas

| Acción | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- |
| Agregar RES-15 y relacionarlo con RNF-12, RF-20, RF-26 y RF-32. | Angelo | Antes de publicar la nueva línea base |
| Actualizar CU-05 y CU-07 con el flujo de revocatoria. | Anderson | Antes de publicar la nueva línea base |
| Definir pruebas de bloqueo de nuevas capturas y retiro de accesos. | Frixon | Antes de publicar la nueva línea base |

7. Validación de la resolución

La resolución fue validada en la reunión CCB realizada el 09/08/2026 mediante Zoom, con hora de inicio 9:15 y hora de fin 10:13. Los integrantes confirmaron la decisión y los argumentos registrados y suscribieron el documento.

| Angelo Zambrano | Anderson | Frixon Morán |
| --- | --- | --- |