UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS (ISR-401) - PE4

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS (CCB)

| Proyecto | Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física (SICST) |
| --- | --- |
| Versión base | 2A-Fagan-v3 |
| Fecha | 09/08/2026 |
| Modalidad | Zoom |
| Hora de inicio | 9:15 |
| Hora de fin | 10:13 |
| Versión resultante | 2A-CCB-v4 |
| Duración total | 58 minutos |

1. Asistentes y roles

| Integrante | Rol CCB | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Angelo Zambrano | Presidente + Analista | Dirige la sesión, presenta las RFC, analiza impactos y consolida decisiones. |
| Anderson | Representante del cliente | Evalúa valor, necesidad y efectos para usuarios/stakeholders. |
| Frixon Morán | Desarrollador | Evalúa factibilidad técnica, esfuerzo, riesgos y cambios de implementación. |

2. Agenda

• Revisión y decisión de RFC-01: cambio de alcance / nuevo requisito.

• Revisión y decisión de RFC-02: cambio de calidad / RNF.

• Revisión y decisión de RFC-03: cambio de restricción / normativa.

• Asignación de acciones, responsables y plazos.

• Definición de la versión resultante del ERS.

3. Deliberación y decisiones

RFC-01 - Gestionar estado y escalamiento de alertas terapéuticas

Deliberación resumida: El cambio aporta trazabilidad al ciclo de vida de las alertas y resuelve una necesidad coherente con el seguimiento terapéutico. Se mantiene el alcance académico y se evita interpretar el escalamiento como atención médica de emergencia.

Decisión: APROBADO

| Integrante | Voto | Argumento |
| --- | --- | --- |
| Angelo Zambrano | A favor | El cambio mejora la trazabilidad funcional del seguimiento y tiene impacto controlable. |
| Anderson | A favor | Permite al fisioterapeuta distinguir alertas pendientes de las ya revisadas o atendidas. |
| Frixon Morán | A favor | Es técnicamente viable con un cambio moderado en datos, interfaz y pruebas. |

RFC-02 - Definir tiempo de respuesta para generación y visualización de alertas

Deliberación resumida: La métrica mejora la verificabilidad del desempeño, pero el resultado depende del entorno de prueba. Se aprueba siempre que el equipo documente navegador, equipo, conexión y condiciones de ejecución, y trate el umbral como objetivo académico verificable.

Decisión: APROBADO CON CONDICIONES

| Integrante | Voto | Argumento |
| --- | --- | --- |
| Angelo Zambrano | A favor con condición | La métrica es útil, pero debe quedar ligada a un entorno de prueba reproducible. |
| Anderson | A favor | Una alerta debe mostrarse oportunamente para que el seguimiento sea útil. |
| Frixon Morán | A favor con condición | Es viable si se documentan las condiciones técnicas para evitar resultados ambiguos. |

RFC-03 - Formalizar revocatoria del consentimiento para cámara, evidencias y acceso de terceros

Deliberación resumida: El cambio fortalece la coherencia entre consentimiento, privacidad y acceso. Además, evita asumir reglas de eliminación de información que no han sido definidas por la institución.

Decisión: APROBADO

| Integrante | Voto | Argumento |
| --- | --- | --- |
| Angelo Zambrano | A favor | El cambio es coherente con las restricciones de privacidad existentes y mejora la trazabilidad normativa. |
| Anderson | A favor | El paciente debe poder retirar una autorización sin que continúen nuevas capturas o accesos. |
| Frixon Morán | A favor | Es implementable mediante validaciones de consentimiento y permisos, sin requerir eliminación automática de datos previos. |

4. Acciones consolidadas

| RFC | Acción | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| RFC-01 | Agregar RF-33 al catálogo y a la priorización MoSCoW. | Angelo | Antes de publicar la nueva línea base |
| RFC-01 | Actualizar CU-08, trazabilidad y dashboard del fisioterapeuta. | Angelo + Anderson | Antes de publicar la nueva línea base |
| RFC-01 | Actualizar modelo/estructura de alerta y definir pruebas. | Frixon | Antes de publicar la nueva línea base |
| RFC-02 | Agregar RNF-13 con el criterio de 2 segundos en 9 de 10 ejecuciones. | Angelo | Antes de publicar la nueva línea base |
| RFC-02 | Documentar el entorno exacto usado para la prueba. | Frixon | Durante la verificación de RNF-13 |
| RFC-02 | Actualizar trazabilidad y caso de prueba de rendimiento. | Anderson + Angelo | Antes de publicar la nueva línea base |
| RFC-03 | Agregar RES-15 y relacionarlo con RNF-12, RF-20, RF-26 y RF-32. | Angelo | Antes de publicar la nueva línea base |
| RFC-03 | Actualizar CU-05 y CU-07 con el flujo de revocatoria. | Anderson | Antes de publicar la nueva línea base |
| RFC-03 | Definir pruebas de bloqueo de nuevas capturas y retiro de accesos. | Frixon | Antes de publicar la nueva línea base |

5. Resultado

Las tres resoluciones fueron confirmadas en la reunión. El ERS/SRS pasa de la versión 2A-Fagan-v3 a 2A-CCB-v4. RFC-01 y RFC-03 quedan Aprobadas; RFC-02 queda Aprobada con condiciones. Los cambios aprobados deberán implementarse en el ERS y reflejarse posteriormente en la trazabilidad, el CHANGELOG y la línea base Git.

6. Registro de la sesión

La reunión CCB se realizó el 09/08/2026 mediante Zoom, con hora de inicio 9:15 y hora de finalización 10:13, para una duración total de 58 minutos. Las decisiones y firmas incluidas corresponden al registro final de la sesión.

7. Firmas

| Angelo Zambrano | Anderson | Frixon Morán |
| --- | --- | --- |